PLAN DE TEST D’INTEGRATION

1. Test de création d'un badge valide
But du test : Vérifier que l'application crée un badge valide lorsque l'utilisateur scanne un badge et clique sur "Ajouter".
- Préconditions :
  - L'utilisateur est connecté et a accès à la fonction de gestion des badges.
  - L'UID du badge à scanner est valide.
  - L'API est accessible et en fonctionnement.
  - Le champ UID est vide avant le scan du badge.
- Étapes :
  - Scanner un badge valide.
  - Vérifier que l'UID est bien récupéré dans le champ txtUID.
  - Cliquer sur le bouton "Ajouter".
  - Vérifier que la requête POST (ou PUT) est envoyée correctement à l'API.
  - Vérifier que le badge est ajouté avec succès dans la base de données ou dans le système de gestion.
  - Un message de succès apparaît, informant l'utilisateur que le badge a été ajouté avec succès.
- Résultat attendu :
  - L'UID du badge est ajouté avec succès à la base de données.
  - La réponse de l'API est un code HTTP 200 OK (ou 201 pour une création).
  - Le message de succès s'affiche : "Badge ajouté avec succès !".

2. Test de création d'un badge sans scanner
But du test : Vérifier que l'application gère correctement le cas où l'utilisateur tente d'ajouter un badge sans avoir scanné un badge.
- Préconditions :
  - L'utilisateur est sur l'écran de gestion des badges.
  - Aucun badge n'a été scanné.
- Étapes :
  - Cliquer sur le bouton "Ajouter" sans scanner de badge au préalable.
  - Vérifier que le champ UID est vide.
  - Un message d'erreur s'affiche : "Veuillez scanner un badge avant d'ajouter."
- Résultat attendu :
  - Le message d'erreur s'affiche, empêchant l'ajout d'un badge sans UID valide.

3. Test de création d'un badge avec un UID déjà existant
But du test : Vérifier que l'application gère correctement le cas où un badge avec un UID déjà existant est tenté d'être ajouté.
- Préconditions :
  - L'utilisateur est connecté.
  - Un badge avec l'UID 123456 existe déjà dans la base de données.
  - L'UID 123456 est scanné.
- Étapes :
  - Scanner un badge avec un UID déjà existant (par exemple, 123456).
  - Cliquer sur le bouton "Ajouter".
  - Vérifier que l'API retourne un message d'erreur indiquant que l'UID est déjà associé à un autre badge.
  - Vérifier que le message d'erreur s'affiche à l'utilisateur : "Ce badge est déjà associé."
- Résultat attendu :
  - La requête POST/PUT échoue avec un code HTTP 409 Conflict.
  - Un message d'erreur s'affiche pour informer l'utilisateur que le badge existe déjà.

4. Test d'échec de la connexion API lors de la création du badge
But du test : Vérifier que l'application gère correctement un échec de connexion à l'API lors de l'ajout d'un badge.
- Préconditions :
  - L'utilisateur est connecté.
  - L'API est inaccessible (par exemple, serveur hors ligne ou erreur de connexion).
- Étapes :
  - Scanner un badge valide.
  - Cliquer sur le bouton "Ajouter".
  - Simuler une erreur de connexion à l'API (par exemple, couper la connexion Internet ou rendre l'API injoignable).
  - Vérifier qu'un message d'erreur est affiché : "Erreur de connexion à l'API. Veuillez réessayer plus tard."
- Résultat attendu :
  - Un message d'erreur s'affiche, informant l'utilisateur que la connexion à l'API a échoué.
  - Aucune modification n'est effectuée dans la base de données.

5. Test de la validation de l'UID lors de la création d'un badge
But du test : Vérifier que l'application valide correctement l'UID du badge avant de tenter de l'ajouter.
- Préconditions :
  - L'utilisateur est sur l'écran de gestion des badges.
  - L'API accepte un UID de badge de format spécifique (par exemple, 12 caractères hexadécimaux).
- Étapes :
  - Scanner un badge avec un UID invalide (par exemple, un UID de format incorrect ou trop court).
  - Cliquer sur le bouton "Ajouter".
  - Vérifier que le champ txtUID affiche un message d'erreur : "L'UID du badge est invalide."
- Résultat attendu :
  - Un message d'erreur est affiché, et l'ajout du badge est bloqué tant que l'UID est invalide.

6. Test de création d'un badge avec des permissions insuffisantes
But du test : Vérifier que l'application gère correctement le cas où l'utilisateur tente de créer un badge alors qu'il n'a pas les autorisations nécessaires.
- Préconditions :
  - L'utilisateur n'a pas les permissions nécessaires pour créer un badge (par exemple, un utilisateur "visiteur" sans droits d'administration).
- Étapes :
  - Scanner un badge valide.
  - Cliquer sur le bouton "Ajouter".
  - Vérifier que l'API retourne un code d'erreur HTTP 403 (Forbidden) indiquant que l'utilisateur n'a pas les droits nécessaires pour créer un badge.
  - Vérifier que l'utilisateur reçoit un message d'erreur approprié : "Vous n'avez pas les permissions nécessaires pour ajouter un badge."
- Résultat attendu :
  - L'ajout du badge échoue, et un message d'erreur est affiché pour informer l'utilisateur qu'il n'a pas les droits nécessaires.

7. Test de performance pour la création de plusieurs badges
But du test : Vérifier que l'application fonctionne correctement lorsqu'un grand nombre de badges sont créés rapidement.
- Préconditions :
  - L'utilisateur est connecté.
  - L'API est accessible et fonctionnelle.
- Étapes :
  - Scanner et ajouter un grand nombre de badges (par exemple, 100 badges en peu de temps).
  - Vérifier que l'interface ne devient pas lente et que les badges sont correctement ajoutés.
  - Vérifier que l'API répond rapidement à chaque demande de création de badge.
  - Vérifier que l'application ne plante pas et que les badges sont bien ajoutés à la base de données.
- Résultat attendu :
  - L'application gère efficacement la création de plusieurs badges en même temps sans ralentissement significatif.
  - Les badges sont correctement créés et affichés dans la base de données.

8. Test de création d'un badge avec un UID non valide (caractères spéciaux)
But du test : Vérifier que l'application empêche la création d'un badge avec un UID contenant des caractères spéciaux ou non valides.
- Préconditions :
  - L'utilisateur est sur l'écran de gestion des badges.
- Étapes :
  - Scanner un badge avec un UID contenant des caractères non valides (par exemple, des espaces ou des caractères spéciaux).
  - Cliquer sur le bouton "Ajouter".
  - Vérifier que l'application affiche un message d'erreur indiquant que l'UID contient des caractères invalides.
- Résultat attendu :
  - L'application empêche l'ajout d'un badge avec un UID invalide et affiche un message d'erreur.